Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің

ақпараттық-экспозициялық стендтерін бөлшектеу, дайындау және монтаждау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған

техникалық сипаттама

1. Жалпы мәліметтер мен талаптар

1.1. Жұмыс атауы: қолданыстағы ақпараттық стенділерді бөлшектеу, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің (Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны) жаңа ақпараттық-экспозициялық стендтерін дайындау, жеткізу және монтаждау.

1.2. Стендтердің мақсаты

Ақпараттық-экспозициялық стендтер мемлекеттік мекеменің үй-жайында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін орналастыруға және көрсетуге арналған. Стендтерді дайындау, ресімдеу және орналастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, оның ішінде мынадай нормативтік құқықтық актілер мен стандарттарды ескере отырып жүзеге асырылуға тиіс:

1. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан Республикасының конституциялық заңы;

2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранының мәтінін пайдалану (белгілеу, орналастыру) қағидалары;

3. ҚР СТ 988-2007 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар»;

4. ҚР СТ 989-2014 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы. Техникалық шарттар».

Стендтерді ресімдеу және орналастыру кезінде олардың бейнелеріне, пропорцияларына, түстеріне және орналасуына қойылатын талаптарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін пайдалануға қойылатын белгіленген талаптарды сақтау қажет.

Мемлекеттік рәміздерді стендке орналастыру кезінде олардың бір деңгейде орналасуы қамтамасыз етілуі және мынадай бірізділік сақталуға тиіс: Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Әнұран.

Стендтердің негізгі фоны көк түсті, жазулар мен безендіру элементтері — алтын түсті болуы тиіс.

Ұлттық ою-өрнек стендтерді безендірудің жалпы стиліне сәйкес келуі керек.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының өзгертілген, бұрмаланған немесе стильдендірілген бейнелерін пайдалануға жол берілмейді.

2. Стендтердің саны мен мазмұны

Стендтер саны – 3 (үш) дана.

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының стенді – Мемлекеттік Тудың бейнесі мен қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндік сипаттамасы.

2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының стенді – Мемлекеттік Елтаңбаның бейнесі мен қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндік сипаттамасы.

3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранның стенді – Мемлекеттік Әнұранның қазақ тіліндегі толық мәтіні.

Мәтіндер, суреттер және тіркеу элементтері анық, жақсы оқылатын және Тапсырыс берушімен келісілген макетке сәйкес келуі керек.

3. Өлшемдер мен материалдарға қойылатын техникалық талаптар

3.1. Жалпы өлшемдері

Әрбір ақпараттық тақтаның алдын ала өлшемі 105 × 78,5 см (биіктігі × ені).

Әрбір стендтің түпкілікті өлшемдері орнату орнын нақты өлшеу нәтижелері бойынша айқындалады және Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады.

Жаңа стендтер бақылау өлшемдерінің нәтижелерін ескере отырып қолданыстағы стендтердің өлшемдері мен конфигурациясына сәйкес келуі және орналастыру орындарын өзгертпестен бұрынғы орындарға орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

3.2. Материалдар және өндіріс технологиясы

Стендтерді дайындау үшін мынадай материалдар мен технологияларды пайдалану көзделеді:

- құрылымның қажетті беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз ететін қалыңдығы кемінде 5 мм парақты көбіктендірілген ПВХ немесе өзге де қатты парақ материалы және/немесе органикалық әйнек;

- суреттер, жазулар және ұлттық ою-өрнектер үй-жайда пайдалану кезінде түссізденуге, тозуға және механикалық зақымдануға төзімділікті қамтамасыз ететін қорғаныш жабыны бар өздігінен жабысатын винил пленкаға толық түсті басып шығару әдісімен жазылады;

- құрылымды сенімді орнату үшін қажетті бекіту және монтаждау элементтері.

Материалдардың түпкілікті тізбесін, олардың қалыңдығын, конструктивті орындалуын және бекіту тәсілін жеткізуші пайдалану шарттарын ескере отырып айқындайды және дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен МІНДЕТТІ түрде келісуге жатады.

Барлық қолданылатын материалдар мен компоненттер жаңа, сапалы, қауіпсіз және көрінетін өндірістік ақауларсыз болуы керек.

Құрылымдық элементтердің беттері тегіс, кертік, жарықтар, ісінулер, сызаттар, деформациялар және басқа зақымдарсыз болуы керек. Суреттер мен жазулар біркелкі түстерге, айқын контурларға ие болуы керек және басып шығаруда ақаулар болмауы керек.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізуші, қолданылатын материалдар мен жинақтауыштардың сапасы мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, егер мұндай құжаттар қолданыстағы заңнамада көзделсе, ұсынуға міндетті.

4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі

Жеткізуші келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

4.1. Бақылау өлшемі

Дайындау басталғанға дейін жеткізуші орнату орнын бақылау өлшемін жүргізуге, қолданыстағы стендтердің нақты өлшемдері мен геометриясын анықтауға, сондай-ақ монтаждау шарттарын ескере отырып, дизайн параметрлерін нақтылауға міндетті.

4.2. Бөлшектеу

Қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және үй-жайдың беттеріне, конструкцияларына және инженерлік элементтеріне зақым келтірместен қолданыстағы ақпараттық стендтерді ұқыпты бөлшектеуді жүзеге асыру.

4.3. Макетті әзірлеу және келісу

Жеткізуші дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушіге мынадай мәліметтерді қамтитын стендтің түрлі-түсті үш өлшемді (3D) макетін (эскизін) ұсынуға міндетті:

- құрылымның жалпы өлшемдері;

- әр бақылау тақтасының өлшемдері;

- қолданылатын материалдардың тізімі мен сипаттамасы;

- үш ақпараттық тақтаның орналасу схемасы;

- Мемлекеттік Ту мен Мемлекеттік Елтаңба бейнелерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Әнұраны мәтінінің орналасуы;

- дизайнның түс схемасы;

- ұлттық ою өрнектің орналасуы және безендірілуі;

- негізгі дизайн және монтаждау шешімдері.

Макет Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана стендті дайындау жол беріледі.

4.4. Дайындау

Ақпараттық стендтерді осы техникалық сипаттамаға, бақылау өлшемінің нәтижелеріне және келісілген макетке сәйкес дайындау қажет. Дайындау кезінде өлшемдердің, материалдардың, түс схемасының, мәтіндердің, суреттердің және дизайн элементтерінің мазмұнының бекітілген макетке сәйкестігін қамтамасыз ету қажет.

4.5. Жеткізу және монтаждау (орнату)

Дайындалған стендтерді орнату орнына жеткізуді, конструкцияларды құрастыруды (қажет болған жағдайда), монтаждауды және орнатуды, сондай-ақ бекітудің сенімділігі мен орындалған жұмыстардың сапасын тексеруді жүзеге асыру қажет.

Орнату аяқталғаннан кейін жұмыс орны тиісті күйге келтірілуі керек, құрылыс және орау қоқыстары алынып тасталуы керек.

Ескі стендтерді бөлшектеу, бақылау өлшеу, макетті әзірлеу, дайындау, жеткізу, құрастыру, монтаждау және жаңа стендтерді орнату құны жұмыстың жалпы құнына қосылуы керек.

5. Кепілдік міндеттемелері

Егер шартта өзгеше тәртіп белгіленбесе, дайындалған және белгіленген стендтерге кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау туралы құжатқа қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.

Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші өз есебінен өндіріс технологиясының бұзылуы, сапасыз материалдарды пайдалану немесе монтаждау жұмыстарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған кемшіліктерді жоюға міндетті.

Ақау табылған жағдайда Жеткізуші оны 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды.

6. Үлгі

Ресімдеу үлгісі ретінде Тапсырыс беруші ұсынған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері стендтерінің үлгісі пайдаланылады.

Элементтердің түпкілікті ресімделуі, орналасуы, түс шешімі және орналасуы дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс.

Мемлекеттік рәміздер стендтерінің үлгісі.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по демонтажу, изготовлению и монтажу информационно-экспозиционных стендов государственных символов Республики Казахстан

1. Общие сведения и требования

1.1. Наименование работ: демонтаж существующих информационных стендов, изготовление, доставка и монтаж новых информационно-экспозиционных стендов государственных символов Республики Казахстан (Государственного Флага, Государственного Герба и Государственного Гимна Республики Казахстан).

1.2. Назначение стендов

Информационно-экспозиционные стенды предназначены для размещения и демонстрации государственных символов Республики Казахстан в помещении государственного учреждения.

Изготовление, оформление и размещение стендов должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом следующих нормативных правовых актов и стандартов:

- Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»;

- Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан;

- СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия»;

- СТ РК 989-2014 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия».

При оформлении и размещении стендов необходимо соблюдать установленные требования к использованию государственных символов Республики Казахстан, включая требования к их изображениям, пропорциям, цветам и расположению.

При размещении государственных символов на стенде должно обеспечиваться их расположение на одном уровне и соблюдаться следующая последовательность: Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн.

Основной фон стендов должен быть синего цвета, надписи и элементы оформления — золотистого цвета. Национальный орнамент должен соответствовать общему стилю оформления стендов.

Использование измененных, искаженных или стилизованных изображений Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан не допускается.

2. Количество и содержание стендов

Количество стендов — 3 (три) штуки.

- Стенд Государственного Флага Республики Казахстан — изображение Государственного Флага и текстовое описание на казахском и русском языках.

- Стенд Государственного Герба Республики Казахстан — изображение Государственного Герба и текстовое описание на казахском и русском языках.

- Стенд Государственного Гимна Республики Казахстан — полный текст Государственного Гимна на казахском языке.

Тексты, изображения и элементы оформления должны быть четкими, хорошо читаемыми и соответствовать согласованному с Заказчиком макету.

3. Технические требования к размерам и материалам

3.1. Габаритные размеры

Предварительный размер каждой информационной панели составляет 105 × 78,5 см (высота × ширина).

Окончательные размеры каждого стенда определяются по результатам контрольного замера места установки и подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ предварительному согласованию с Заказчиком.

Новые стенды должны соответствовать размерам и конфигурации существующих стендов с учетом результатов контрольного замера и обеспечивать возможность установки на прежние места без необходимости изменения мест размещения.

3.2. Материалы и технология изготовления

Для изготовления стендов предусматривается использование следующих материалов и технологий:

- листовой вспененный ПВХ толщиной не менее 5 мм либо иной жесткий листовой материал и/или оргстекло, обеспечивающие необходимую прочность и жесткость конструкции;

- изображения, надписи и национальный орнамент наносятся методом полноцветной печати на самоклеящейся виниловой пленке с защитным покрытием, обеспечивающим устойчивость к выцветанию, истиранию и механическим повреждениям при эксплуатации в помещении;

- крепежные и монтажные элементы, необходимые для надежной установки конструкции.

Окончательный перечень материалов, их толщина, конструктивное исполнение и способ крепления определяются Поставщиком с учетом условий эксплуатации и подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ согласованию с Заказчиком до начала изготовления.

Все применяемые материалы и комплектующие должны быть новыми, качественными, безопасными и не иметь видимых производственных дефектов.

Поверхности конструктивных элементов должны быть ровными, без сколов, трещин, вздутий, царапин, деформаций и иных повреждений. Изображения и надписи должны иметь равномерную цветопередачу, четкие контуры и не содержать дефектов печати.

По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие применяемых материалов и комплектующих требованиям законодательства Республики Казахстан, если такие документы предусмотрены действующим законодательством.

4. Перечень и объем выполняемых работ

Поставщик обязан выполнить следующие работы:

4.1. Контрольный замер

До начала изготовления Поставщик обязан провести контрольный замер места установки, определить фактические размеры и геометрию существующих стендов, а также уточнить параметры конструкции с учетом условий монтажа.

4.2. Демонтаж

Осуществить аккуратный демонтаж существующих информационных стендов с соблюдением требований безопасности и без повреждения поверхностей, конструкций и инженерных элементов помещения.

4.3. Разработка и согласование макета

До начала изготовления Поставщик обязан предоставить Заказчику цветной трехмерный (3D) макет (эскиз) стенда, содержащий следующие сведения:

  - общие габаритные размеры конструкции;

  - размеры каждой информационной панели;

  - перечень и описание применяемых материалов;

  - схему расположения трех информационных панелей;

  - расположение изображений Государственного Флага и Государственного Герба, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан;

  - цветовое решение конструкции;

  - расположение и оформление национального орнамента;

  - основные конструктивные и монтажные решения.

Изготовление стенда допускается исключительно после согласования макета с Заказчиком.

4.4. Изготовление

Изготовить информационные стенды в соответствии с настоящей технической спецификацией, результатами контрольного замера и согласованным макетом.

При изготовлении необходимо обеспечить соответствие размеров, материалов, цветового решения, содержания текстов, изображений и элементов оформления утвержденному макету.

4.5. Доставка и монтаж (установка)

Осуществить доставку изготовленных стендов к месту установки, сборку (при необходимости), монтаж и установку конструкций, а также проверку надежности крепления и качества выполненных работ.

По завершении монтажа рабочее место должно быть приведено в надлежащее состояние, строительный и упаковочный мусор — убран.

Стоимость демонтажа старых стендов, контрольного замера, разработки макета, изготовления, доставки, сборки, монтажа и установки новых стендов должна быть включена в общую стоимость работ.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изготовленные и установленные стенды составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, если иной порядок не установлен договором.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, возникшие по его вине вследствие нарушения технологии изготовления, использования некачественных материалов или ненадлежащего выполнения монтажных работ.

В случае выявления брака Поставщик устраняет его за свой счет в течение 5 рабочих дней.

6. Образец

В качестве образца оформления используется предоставленный Заказчиком образец стендов государственных символов Республики Казахстан.

Окончательное оформление, компоновка, цветовое решение и расположение элементов подлежат согласованию с Заказчиком до начала изготовления.

Образец стендов Государственных символов.