УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ «Отдел

архитектуры и градостроительства

акимата города Костаная»

(должность, организация)

Курмангалиева Г.Г.

(фамилия и инициалы)

______________________

(подпись)

______________________

(дата)

Техническое задание на проектирование градостроительного проекта

| 1 | Вид градостроительного проекта | Проект детальной планировки в границах улиц Проект детальной планировки в границах улиц О.Козыбаева - Победы – С.Баймагамбетова – Пушкина – Летунова - Амангельды города Костанай. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик государственной экспертизы и заказчик разработки проекта детальной планировки | ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная». |
| 3 | Проектная организация (исполнитель) | Определяется по результатам государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII |
| 4 | Основание для проектирования | Постановление акимата города Костаная Костанайской области от 29 декабря 2025 года №2231; Генеральный план города Костаная. (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № 762) |
| 5 | Объект градостроительного планирования или застройки территорий, его основные характеристики | Проектируемая территория относится к жилой, общественно-деловой зоне и зоне учреждений образования. Границы территории: в границах улиц О.Козыбаева - Победы – С.Баймагамбетова – Пушкина – Летунова - Амангельды города Костанай. Площадь проектируемой территории составляет 16,5 га (площадь территории подлежит уточнению) Проект разрабатывается во исполнение решения суда. Проектом предусматривается размещение жилых, образовательных, коммерческих и иных объектов в соответствии с функциональным и градостроительным зонированием, установленным генеральным планом города Костаная. |
| 6 | Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам проектирования, последовательность и сроки выполнения работ | Разработка проекта детальной планировки (ПДП) выполнить в соответствии с СН РК 3.01-00 2011 "Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Республики Казахстан", Строительным кодексом Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК, Правилами разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки), утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 213 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 мая 2026 года № 38632, введен в действие с 1 июля 2026 года; далее – Правила № 213). Настоящее Задание подлежит рассмотрению архитектурно-градостроительным советом в соответствии с пунктом 7 Правил № 213 и пунктом 8 статьи 69 Строительного кодекса Республики Казахстан. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) договора представляет Заказчику на утверждение дорожную карту (график выполнения работ) с указанием календарных сроков начала и окончания всех этапов разработки, согласования и экспертизы проекта. Дорожная карта подлежит утверждению Заказчиком и обязательна для исполнения Исполнителем; отклонение от неё без письменного согласования Заказчика не допускается. |
| 7 | Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для проектирования | Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор исходных данных и выполняет топографическую съемку проектируемой территории с её согласованием с балансодержателями инженерных сетей; Заказчик предоставляет имеющиеся у него исходные данные по запросу Исполнителя в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» Для предоставления информации в Государственный градостроительный кадастр Республики Казахстан необходимо разработать версию в ArcGIS, заданной системе координат Qaztrf-23, WGS-84. Группы и слои графических данных объектов, а также классификаторы используемых точечных, линейных и полигональных слоев должны соответствовать СН РК 1.05-02-2011 и классификатору проекта детальной планировки согласно приложению 6 к Правилам № 213. Исходные материалы ПДП должны быть внесены Исполнителем в государственный градостроительный кадастр до проведения комплексной градостроительной экспертизы (пункт 8 Правил № 213, пункт 6 статьи 78 Строительного кодекса Республики Казахстан). |
| 8 | Перечень учреждений и организаций, согласовывающих данный вид градостроительного проекта: территориальные структурные подразделения уполномоченных государственных органов, структурные подразделения местных исполнительных органов, заинтересованные организаций | Основные положения градостроительной документации до её утверждения подлежат согласованию с заинтересованными государственными органами и организациями, в том числе: ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная»; Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»; Акционерное общество «Казахтелеком» Объединение «дивизион «Сеть» Костанайский департамент эксплуатации сети доступа (Костанайский ДЭСД); Государственное Коммунальное предприятие «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»; ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»; ТОО «Межрегионэнерготранзит»; ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форайт»); Акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана"; ГУ "Отдел земельных отношений акимата города Костаная" ГУ "Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Костаная"; ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"; ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"; Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ»; АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы". Республиканское государственное учреждение «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (пункт 69 Правил № 213); уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; органы санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора; органы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 9 | Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градостроительного проекта | 9.1. Работы по разработке проекта детальной планировки должны выполняться в строгом соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Республики Казахстан, в том числе Строительным кодексом Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК и Правилами № 213, регулирующими архитектурную, градостроительную и строительную деятельность. 9.2. В обязательном порядке выполнить схему приаэродромных территорий и направить её на согласование с АО «Авиационная администрация Казахстана». |
| 10 | Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий | Выполнить топографическую съемку на проектируемою территорию и внести её в базу данных РГП «Госградкадастр». Топографическая съемка выполняется в масштабе 1:500. Топографическая съемка выполняется в соответствии с: - Законом РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» от 21.12.2022 № 166-VII ЗРК; - СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения»; - Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП (ГНТА)-02-028-09); - Инструкцией по съемке и составлению планов подземных коммуникаций (ГКИНП (ГНТА)-02-016-09); - Правилами ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 47) статьи 24 Строительного кодекса Республики Казахстан. |
| 11 | Порядок организации проведения согласования и экспертизы разрабатываемого градостроительного проекта | 11.1. ПДП содержит графические материалы согласно пункту 64 Правил № 213 (приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 213 «Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки)», зарегистрирован в МЮ РК 4 мая 2026 года № 38632): 1) схема расположения проектируемой территории в системе расселения; 2) опорный план (в том числе опорный историко-архитектурный план для населенных пунктов, имеющих памятники историко-архитектурного наследия); 3) комплексная градостроительная оценка территории; 4) эскиз застройки с указанием этажности зданий; 5) схема функционального зонирования территории и градостроительных регламентов территорий; 6) схема зонирования приаэродромной территории аэродромов; 7) схема улично-дорожной сети и транспорта; 8) поперечные профили улиц; 9) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 10) схема инженерного обеспечения (в том числе водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, зарядных устройств для электромобилей, телекоммуникации и связи, включая расположение сооружений связи, а также других объектов инженерной инфраструктуры); 11) разбивочный план красных линий; 12) схема охраны окружающей среды; 13) технико-экономические показатели, указанные в приложении 10 к Правилам № 213. Состав и содержание проектных материалов выполнить согласно требованиям норм государственных нормативов с учетом существующей и планируемой застройки на прилегающей территории в радиусе 1000 метров от границы проектируемой территории. Графические материалы ПДП выполняются по структуре согласно приложению 6 к Правилам № 213. К каждому графическому материалу прилагается пояснительная записка с обоснованием принимаемых проектных решений. Пояснительная записка содержит: 1) описание проблем развития проектируемой территории; 2) конкретные цели ее развития, в увязке с развитием окружающих территорий; 3) демографический анализ; 4) основные технико-экономические показатели ПДП согласно приложению 10 к Правилам № 213; 5) данные о: природно-климатических условиях; существующем функциональном использовании территории; состоянии фонда жилых, общественных зданий и сооружений; инженерной и транспортной сети; благоустройстве территории; оценке риска территории по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и мероприятий по ее улучшению; оценке воздействия на окружающую среду действующих и намечаемых к размещению промышленно-производственных объектов; сохранении и развитию историко-культурного наследия и др.; 6) обоснования архитектурно-планировочных решений, градостроительного зонирования территории; 7) предложения по типам рекомендуемых для строительства жилых домов и общественных зданий, принципам организации социально-бытового обслуживания населения; 8) распределение территории по видам собственности (по необходимости), регламенту использования территории, границы земельных участков и предложения по установлению публичных сервитутов. 9) противопожарные мероприятия (пункт 65 Правил № 213). 11.2. Текстовые материалы: Пояснительная записка, с обязательным включение следующих разделов: охраны окружающей среды, раздел МПЧС и ГО. 11.3. Выполнить схему и пояснительную записку: «Сводный план инженерных сетей». Разбить сводный план инженерных сетей на отдельные схемы: Газоснабжение, Теплоснабжение, Водообеспечение и водоотведение, Телекоммуникации и связь, Электроснабжение. 11.4. Продолжительность проектирования согласно СН РК 1.02-110-2013 в соответствии Таблицы 38, продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии ПДП при площади территории до 50 га (площадь проектируемой территории – 14,5 га) нормативная продолжительность составляет 6 месяцев. 11.5. ПДП согласовывается с бассейновой водной инспекцией, со структурными подразделениями МИО, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 настоящего Задания (пункт 69 Правил № 213). Общественные обсуждения проводятся посредством открытого собрания в порядке, установленном пунктами 12–27 Правил № 213: объявление о проведении общественных обсуждений с приложением проекта ПДП размещается не менее чем в двух средствах массовой информации (в том числе не менее чем в одном периодическом печатном издании и не менее чем в одном теле- или радиоканале), а также в рубрике «Общественные обсуждения» на официальном интернет-ресурсе МИО; дата проведения обсуждений назначается не ранее двадцати календарных дней с даты размещения объявления; обсуждения считаются состоявшимися при регистрации и участии не менее пятидесяти физических либо юридических лиц. Исполнитель готовит все материалы общественных обсуждений (доклад, презентацию, проект объявления), лично участвует в них и дорабатывает проект по их результатам, а при признании обсуждений несостоявшимися участвует в повторных обсуждениях без дополнительной оплаты. До направления проекта на экспертизу Исполнитель обеспечивает внесение исходных материалов в государственный градостроительный кадастр и проверку соответствия функциональных зон проекта утвержденному генеральному плану с использованием автоматизированной цифровой системы государственного градостроительного кадастра (пункты 8, 71 Правил № 213). После проведения согласований и общественных обсуждений проект направляется Заказчиком на комплексную градостроительную экспертизу в государственную экспертную организацию посредством портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна» в соответствии с Правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 мая 2026 года № 269 (зарегистрирован в МЮ РК 29 мая 2026 года № 38834); срок проведения экспертизы по ПДП – не более 45 рабочих дней. Во время проведения комплексной градостроительной экспертизы Исполнитель обязуется готовить ответы на замечания экспертов в полном объеме и исправленную редакцию проекта в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения замечаний. После получения положительного заключения экспертизы ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» направляет ПДП на утверждение решением МИО в соответствии со статьей 29 Строительного кодекса Республики Казахстан; Исполнитель передает МИО комплект, состоящий из носителя с цифровым проектом и копий его выходных отчетов на бумажном носителе в трех экземплярах (пункт 72 Правил № 213). |
| 12 | Требование по водоохранным зонам и полосам | В случае отсутствия установленных водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов для планируемой территории необходимо разработать специальный раздел по установлению границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов (пункт 12 формы Задания согласно приложению 1 к Правилам № 213). |
| 13 | Иные требования и условия: от исполнителя | 13.1. Разработка ПДП должна осуществляться посредством компьютерной технологии с использованием ГИС-технологий. Проектные работы должны быть выполнены с использованием имеющихся у потенциального поставщика лицензионных программных продуктов: AutoCAD, ArcGIS, Mapinfo, CorelDraw и др. Материалы проекта представить в следующем составе: Подлинники графических материалов основных чертежей и схем на бумажных носителях (масштаб в соотв. с СН РК 3.01-00-2011) - 3 экземпляра; Текстовые материалы - пояснительная записка - 3 экземпляра; Электронная версия графических и текстовых материалов - 2 экземпляра (CD – диске или флеш-носителе). 13.2. Оплата комплексной градостроительной экспертизы производится за счет средств заказчика проекта детальной планировки. 13.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) договора представляет Заказчику на утверждение дорожную карту (график выполнения работ) с указанием сроков поэтапной разработки, согласования и экспертизы градостроительного проекта. 13.4. Исполнитель самостоятельно и за свой счет выполняет все процедуры, предусмотренные Правилами № 213 и настоящим Заданием: сбор исходных данных и получение технических условий, топографическую съемку и её согласование, внесение исходных материалов и данных проекта в государственный градостроительный кадастр, подготовку материалов и участие в общественных обсуждениях, прохождение всех согласований, подготовку ответов на замечания комплексной градостроительной экспертизы, а также устранение замечаний РГП «Госградкадастр» до полного принятия материалов. |

| Согласовано: руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная Г.Курмангалиева |  |
| --- | --- |