 «№11 Б.Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің медициналық кабинетті істеу ахау актісі

Арыс қаласы                                    Акт                                             «.....»........2026                                                               

Біз, төменде қол қоюшылар:
Комиссия төрағасы: мектеп директоры С. Дауренбеков
Комиссия мүшелері:
кәсіподақ ұйымының төрайымы – Г. Қонысова;
директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары – Е. Оразхан;
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі – Қ. Сәрсенов;
мектеп электригі – О. Шланбеков,
мектеп ғимаратындағы жалпы ауданы 54 м² болатын бөлмені медициналық пункт кабинет ретінде бейімдеу мақсатында зерделеу жүргізіп, ішкі бөлмелердің орналасу орындарын белгілеп, төмендегідей атқарылатын жұмыстарды анықтадық.
Атқарылатын жұмыстар:
1. 54 м² бөлмені медициналық пункт және стоматологиялық кабинет ретінде бейімдеу:
1. Медбике кабинеті – 18 м²;
2. Емшара кабинеті – 12 м²;
3. Медициналық мүкәммал сақтау бөлмесі – 5 м²;
4. Санитарлық торап – 4 м²;
5. Стоматологиялық кабинет – 15 м².
Жалпы ауданы – 54 м².
2. Құрылыс-жөндеу жұмыстары:
1. Гипсокартоннан ішкі аралық қабырғалар орнату;
2. Қажетті ішкі есіктерді орнату;
3. Электр желілерін жүргізу және жарықтандыру жүйесін орнату;
4. Қабырға, төбе және едендерді санитариялық талаптарға сәйкес әрлеу;
5. Медициналық және стоматологиялық кабинеттерді белгіленген талаптарға сәйкес дайындау.
3. Инженерлік жұмыстар:
1. Су құбырын жүргізу;
2. Кәріз жүйесін орнату;
3. Қол жууға арналған раковиналарды орнату;
4. Санитарлық торапты қажетті сантехникалық жабдықтармен қамтамасыз ету;
5. Стоматологиялық кабинетке қажетті су және кәріз желілерін жүргізу;
6. Медициналық және стоматологиялық кабинеттерді электрмен жабдықтау.
Аталған жұмыстардың алдын ала есептік құны 5 500 000 (бес миллион бес жүз мың) теңгені құрайды.
	№
	Жұмыс атауы
	Өлшем бірлігі		
	Көлемі
	Бірлік бағасы, тг
	Жалпы құны, тг

	1
	Гипсокартоннан ішкі аралық қабырғалар орнату
	м²
	55
	16 364
	900 000

	2
	Ішкі есіктерді жеткізу және орнату
	дана
	5
	90 000
	450 000

	3
	Электр желілерін жүргізу және жарықтандыру жүйесін орнату
	кешен
	1
	700 000
	700 000

	4
	Қабырға, төбе және едендерді санитариялық талаптарға сәйкес әрлеу
	м²
	54
	22 222
	1 200 000

	5
	Су құбырын жүргізу және кәріз жүйесін орнату
	кешен
	1
	650 000
	650 000

	6
	Қол жууға арналған раковиналар мен санитарлық торап жабдықтарын орнату
	кешен
	1
	350 000
	350 000

	7
	Стоматологиялық кабинетке су, кәріз және электр желілерін жүргізу
	кешен
	1
	500 000
	500 000

	8
	Медициналық және стоматологиялық кабинеттерді белгіленген талаптарға сәйкес дайындау
	кешен
	1
	750 000
	750 000

	
	БАРЛЫҒЫ	
	
	
	
	5 500 000



Кепілдік мерзімі техникалық қызмет көрсетуді қоса алғанда 12 ай.
Ескертпе: Шығын материалдың бәрі жеңімпаздың тарапынан 

Комиссия мүшелері:
1.   Мектеп директоры                                                                     С. Дауренбеков

2.  Кәсіподақ ұйымының төрайымы                                              Г. Қонысова
3.  Д.Ш.Ж.Ж.О                                                                                 Е. Оразхан
4.  Дене шынықтыру пәні мұғалімі                                                Қ. Сарсенов
5.  Мектеп  электригі                                                                       О. Шланбеков
[bookmark: _GoBack]Нақты өлшемдерді анықтау үшін мектеп ғимаратына арнайы келіп, қажетті өлшемдерді өзіңіз өлшеп алуыңыз міндетті.
