
Техническая спецификация

на выполнение комплекса работ по оформлению перепланировки и реконструкции административного здания, оформлению пристройки, приемке объекта в эксплуатацию и регистрации соответствующих документов

1. Наименование и цель закупаемых работ.
1.1. Выполнение комплекса работ по оформлению перепланировки и реконструкции четырехэтажного административного здания, а также четырехэтажной пристройки, расположенных по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Толстого, дом 98.

1.2. В состав закупаемых работ входит подготовка проектной документации, проведение необходимых инженерных изысканий, сопровождение согласовательных и экспертных процедур, оформление документов для приемки объекта в эксплуатацию, регистрация соответствующего акта, изготовление технического паспорта и получение сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

2. Технические требования и состав работ.
2.1. Архитектурно-проектный этап:
2.1.1. Разработка эскизного проекта перепланировки административного здания с учетом предусмотренных проектных решений по строительству пристройки.

2.1.2. Подготовка документов и сопровождение процедуры получения архитектурно-планировочного задания.

2.1.3. Организация и сопровождение согласования эскизного проекта в установленном порядке.

2.2. Организация надзора и подрядного сопровождения:
2.2.1. Организация заключения договора на осуществление авторского надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительно-монтажных работ.

2.2.2. Организация заключения договора на осуществление технического надзора за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.

2.2.3. Организация заключения договора с подрядной организацией для выполнения соответствующих работ.

2.2.4. Обеспечение наличия предусмотренной документации, связанной с осуществлением авторского и технического надзора, а также деятельностью подрядной организации, включая соответствующие журналы в случаях, предусмотренных установленным порядком.

2.3. Инженерные изыскания и разработка проектной документации:
2.3.1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации и, при необходимости, согласования с градостроительным кадастром.

2.3.2. Разработка рабочего проекта перепланировки административного здания со строительством пристройки.

2.3.3. Подготовка и представление проектной документации на экспертизу в установленном порядке.
2.3.4. Сопровождение процедуры экспертизы до получения положительного экспертного заключения, если его получение предусмотрено законодательством для соответствующего объекта.

2.4. Документальное сопровождение строительно-монтажных работ:
2.4.1. Подготовка и сопровождение документов для получения талона-уведомления о начале производства строительно-монтажных работ либо оформления соответствующей процедуры в порядке, применимом к объекту.

2.4.2. Подготовка документов для оформления приемки построенного или реконструированного объекта в эксплуатацию, включая акт приемки, декларацию о соответствии и заключение о качестве выполненных работ в предусмотренном законодательством составе.

2.4.3. Обеспечение комплектности документации, связанной с оформлением результатов строительно-монтажных работ, в пределах предусмотренного объема услуг.

2.5. Согласование с уполномоченными органами:
2.5.1. Подготовка и сопровождение документов для получения соответствующего заключения государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара».

2.5.2. Подготовка и сопровождение документов для получения соответствующего заключения государственного учреждения «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» по вопросу переоборудования здания.

2.5.3. Сопровождение рассмотрения документов уполномоченными органами и получение предусмотренных применимой процедурой результатов рассмотрения.

2.6. Оформление и регистрация результатов:
2.6.1. Подготовка комплекта документов для оформления приемки в эксплуатацию перепланированного и реконструированного административного здания со строительством пристройки.

2.6.2. Сопровождение регистрации акта приемки объекта в эксплуатацию в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» в установленном порядке.

2.6.3. Организация получения технического паспорта объекта недвижимости, включая кадастровый паспорт объекта недвижимости в случае применения соответствующего наименования документа.

2.6.4. Получение справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

2.7. Консультационное сопровождение проекта:
2.7.1. Оказание консалтинговых услуг по сопровождению проекта на протяжении выполнения предусмотренного комплекса работ.

2.7.2. Координация подготовки, подачи, согласования и оформления документов, относящихся к предмету закупки.

2.7.3. Сопровождение взаимодействия с соответствующими организациями и уполномоченными органами по вопросам выполнения предусмотренных работ.

3. Организационные условия исполнения:
3.1. Все непредвиденные расходы и работы, необходимые для исполнения предусмотренного договором объема обязательств, несет Поставщик. Стоимость соответствующих расходов должна учитываться при формировании общей цены предложения.

3.2. Поставщик предоставляет Заказчику отчет о выполненных работах ежемесячно, не позднее 3-го числа, без дополнительного уведомления со стороны Заказчика.

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора Поставщик обязан предоставить Заказчику график выполнения работ.

3.4. Предварительная оплата не предусматривается.

3.5. Промежуточное оформление актов выполненных работ не предусматривается в соответствии с условиями закупки и договора.
4. Итоговый результат:
Итоговым результатом выполнения работ является оформление приемки в эксплуатацию перепланированного и реконструированного четырехэтажного административного здания со строительством пристройки, регистрация акта приемки в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», получение технического паспорта (кадастрового паспорта объекта недвижимости) и справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Все документы, полученные и подготовленные в рамках выполнения предусмотренного объема работ, передаются Заказчику в установленном порядке. 
Техникалық сипаттама әкімшілік ғимаратты қайта жоспарлауды және реконструкциялауды ресімдеу, кеңейтуді ресімдеу, объектіні пайдалануға қабылдау және тиісті құжаттарды тіркеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға
 1. Сатып алынатын жұмыстардың атауы мен мақсаты. 
1.1. Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Толстой көшесі, 98-үй мекенжайында орналасқан төрт қабатты әкімшілік ғимаратты, сондай-ақ төрт қабатты қосымша ғимаратты қайта жоспарлауды және реконструкциялауды ресімдеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындау. 
1.2. Сатып алынатын жұмыстардың құрамына жобалық құжаттаманы дайындау, қажетті инженерлік іздестірулерді жүргізу, келісу және сараптамалық рәсімдерді сүйемелдеу, объектіні пайдалануға қабылдау үшін құжаттарды ресімдеу, тиісті актіні тіркеу, техникалық паспортты дайындау және жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер алу кіреді. 
2. Техникалық талаптар және жұмыс құрамы.
 2.1. Сәулет-жобалау кезеңі: 
2.1.1. Қосымша құрылыс бойынша көзделген жобалық шешімдерді ескере отырып, әкімшілік ғимаратты қайта жоспарлаудың эскиздік жобасын әзірлеу. 
2.1.2. Құжаттарды дайындау және сәулет-жоспарлау тапсырмасын алу рәсімін сүйемелдеу. 2.1.3. Белгіленген тәртіппен эскиздік жобаны келісуді ұйымдастыру және сүйемелдеу.
 2.2. Қадағалауды және мердігерлік сүйемелдеуді ұйымдастыру: 
2.2.1. Жобалау шешімдерінің сақталуын және құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын авторлық қадағалауды жүзеге асыруға шарт жасасуды ұйымдастыру.
 2.2.2. Орындалатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын техникалық қадағалауды жүзеге асыруға шарт жасасуды ұйымдастыру.
 2.2.3. Тиісті жұмыстарды орындау үшін мердігер ұйыммен шарт жасасуды ұйымдастыру. 2.2.4. Белгіленген тәртіппен көзделген жағдайларда тиісті журналдарды қоса алғанда, авторлық және техникалық қадағалауды жүзеге асыруға, сондай-ақ мердігерлік ұйымның қызметіне байланысты көзделген құжаттаманың болуын қамтамасыз ету.
 2.3. Инженерлік ізденістер және жобалық құжаттаманы әзірлеу: 
2.3.1. Жобалау құжаттамасын дайындау және қажет болған жағдайда қала құрылысы кадастрымен келісу үшін қажетті көлемде инженерлік-геодезиялық іздестірулерді орындау. 2.3.2. Әкімшілік ғимаратты кеңейту құрылысымен қайта құрудың жұмыс жобасын әзірлеу. 2.3.3. Жобалық құжаттаманы белгіленген тәртіппен сараптамаға дайындау және ұсыну.
 2.3.4. Егер оны алу тиісті объект үшін заңнамада көзделген болса, сараптама рәсімін оң сараптама қорытындысын алғанға дейін сүйемелдеу. 
2.4. Құрылыс-монтаж жұмыстарын Құжаттамалық сүйемелдеу: 
2.4.1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы талон-хабарлама алу не объектіге қолданылатын тәртіппен тиісті рәсімді ресімдеу үшін құжаттарды дайындау және сүйемелдеу. 
2.4.2. Қабылдау актісін, сәйкестік туралы декларацияны және заңнамада көзделген құрамда орындалған жұмыстардың сапасы туралы қорытындыны қоса алғанда, салынған немесе реконструкцияланған объектіні пайдалануға қабылдауды ресімдеу үшін құжаттарды дайындау.
 2.4.3. Қызметтердің көзделген көлемі шегінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының нәтижелерін ресімдеуге байланысты құжаттаманың жиынтықтылығын қамтамасыз ету.\

 2.5. Уәкілетті органдармен келісу: 
2.5.1. "Павлодар қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі"мемлекеттік мекемесінің тиісті қорытындысын алу үшін құжаттарды дайындау және сүйемелдеу.
 2.5.2. Ғимаратты қайта жабдықтау мәселесі бойынша "Павлодар облысының қала құрылысы және жер бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің тиісті қорытындысын алу үшін құжаттарды дайындау және сүйемелдеу. 
2.5.3. Уәкілетті органдардың құжаттарды қарауын сүйемелдеу және қолданыстағы рәсімде көзделген қарау нәтижелерін алу.
 2.6. Нәтижелерді тіркеу және тіркеу:
 2.6.1. Қосымша құрылысы бар қайта жоспарланған және қайта жаңартылған әкімшілік ғимаратты пайдалануға қабылдауды ресімдеу үшін құжаттар жиынтығын дайындау. 
2.6.2. Белгіленген тәртіппен "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ-да объектіні пайдалануға қабылдау актісін тіркеуді сүйемелдеу.
 2.6.3. Құжаттың тиісті атауы қолданылған жағдайда жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспортын қоса алғанда, жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық паспортын алуды ұйымдастыру. 
2.6.4. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама алу.
 2.7. Жобаны консультациялық сүйемелдеу: 
2.7.1. Көзделген жұмыстар кешенін орындау барысында жобаны сүйемелдеу бойынша Консалтингтік қызметтер көрсету. 
2.7.2. Сатып алу нысанасына қатысты құжаттарды дайындауды, беруді, келісуді және ресімдеуді үйлестіру. 
2.7.3. Көзделген жұмыстарды орындау мәселелері бойынша тиісті ұйымдармен және уәкілетті органдармен өзара іс-қимылды сүйемелдеу. 
3. Орындаудың ұйымдастырушылық шарттары: 
3.1. Шартта көзделген міндеттемелер көлемін орындау үшін қажетті барлық күтпеген шығыстар мен жұмыстарды өнім беруші көтереді. Ұсыныстың жалпы бағасын қалыптастыру кезінде тиісті шығындардың құны ескерілуі керек.
 3.2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар туралы есепті ай сайын, 3-ші күннен кешіктірмей, Тапсырыс беруші тарапынан қосымша хабарламасыз ұсынады. 
3.3. Шартқа қол қойылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде өнім беруші Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау кестесін ұсынуға міндетті. 
3.4. Алдын ала төлем көзделмейді. 
3.5. Орындалған жұмыстар актілерін аралық ресімдеу сатып алу және шарт талаптарына сәйкес көзделмейді.
 4. Қорытынды нәтиже: Жұмыстарды орындаудың қорытынды нәтижесі қайта жоспарланған және реконструкцияланған төрт қабатты әкімшілік ғимаратты қосымша құрылысы бар пайдалануға қабылдауды ресімдеу, "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ қабылдау актісін тіркеу, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы техникалық паспортты (жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспортын) және анықтаманы алу болып табылады. Жұмыстардың көзделген көлемін орындау шеңберінде алынған және дайындалған барлық құжаттар Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен беріледі. 

