Жұмыстар ұсынылған сметаға сәйкес жүргізілетін болады. Төлем "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 Бұйрығына сәйкес орындалған жұмыстар актісі негізінде жүргізіледі. Жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс. ҚР ҚН, ҚР ҚП, ТҚ және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын барлық материалдар (тауарлар) Жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс. сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 532-IV газ және газбен жабдықтау туралы Заңының талаптарына сәйкес жұмыс көрсетуі тиіс, жұмыстарды жүзеге асыру кезінде субъект мынадай құжаттар тізбесін ұсынады: ҚР сәйкестік сертификаты, ГОСТ 1.0-2015 және ГОСТ 1.2-2015 сәйкес сапа жүйесі бойынша әрекет, мақсаттар, негізгі қағидаттар және мемлекетаралық стандарттау және пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізудің негізгі тәртібі. Барлық материалдар мен бұйымдарға растайтын құжаттар, сапа сертификаттары, паспорттар немесе зертханалық сынақтардың қорытындылары ұсынылады. Ескертпе: өнім беруші шарт жасасқаннан кейін жұмыстың барлық түрлерін көрсете отырып, жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі күнтізбелік кестесін ұсынуы тиіс. Жұмыстар конкурстық өтінімде көрсетілген белгіленген мерзімде қатаң орындалуы тиіс. Мердігер жұмысты бастамас бұрын Тапсырыс берушіге материалдар мен бұйымдардың  үлгілерін міндетті түрде ұсынады және жұмыстарды орындау кезінде түсі мен барлық материалдарының реңін (бояулар, Қаптау материалдары, есік блоктары және т.б.) келіседі. әрлеу материалдары Тапсырыс берушінің талаптарына жауап беруі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс; Тапсырыс беруші кез келген уақытта өнім беруші орындайтын жұмыстың барысы мен сапасын тексеруге құқылы. Тапсырыс беруші жұмысты тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыстың ақаулы екендігі анықталса, өнім беруші жұмыстың ақауын Тапсырыс беруші көрсетілген мерзімдерде және өнім берушінің қаражаты есебінен түзетеді; өнім беруші шартқа қол қою кезінде  Тапсырыс берушіге ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстардың жекелеген кезеңдерін аяқтау тәртібі мен мерзімдері баяндалатын жұмыстарды жүргізу кестесін келісуге және бекітуге ұсынады. Бұл ретте жұмыс кестесінде айқындалған жұмыстың жекелеген кезеңдері орындалған жұмыстар актісі бойынша қабылданатын болады. Жұмыстарды орындау мерзімі-шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн. Барлық жұмыстар жеткізушінің күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады; Өнім беруші ұсынған конкурстық өтінімде олар орындайтын жұмыстардың кепілдік мерзімін көрсету қажет. Кепілдік пайдалану мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай. Кепілдік пайдалану кезеңінде анықталған ақауларды мердігер тапсырыс берушіден анықталған ақауларды жою туралы хабарлама алғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюы тиіс; жұмыстарды орындау барысында өнім беруші күнделікті тазалықты қамтамасыз етеді және үй-жайда жөндеу жұмыстарынан қоқыстарды жинауды жүргізеді. Ағымдағы жөндеу аяқталғаннан кейін объектіні әрлеуде тапсыру, қоқысты шығару жұмыстарын орындау қажет.



Работы будут проводиться согласно представленной сметы. Оплата будет роводиться на основании акта выполненных работ согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил
осуществления государственных закупок». Работы должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) сметной документации. В соответствии с требованием СН РК, СП РК, ТУ и другихнормативных документов, все материалы (товары), используемые Исполнителем при выполнении работ должны быть новыми, ранее не использованными. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. так же должен оказать работу в соответствии с требованиями закона о газе и газоснабжения Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV, При осуществлении работ субъект предоставляет следующий перечень документов: сертификат соответствия РК, действие по системе качества в соответствии с ГОСТ 1.0-2015 и ГОСТ 1.2-2015, Цели, основные принципы, и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации и эксплуатации. На все материалы и изделия предоставляются подтверждающие документы, сертификаты
качества, паспорта или заключения лабораторных испытаний. Примечание: Поставщик должен предоставить детальный календарный график выполнения работ с указанием всех видов работ после заключения Договора. Работы должны выполняться строго в установленные сроки указанные в конкурсной заявке. Подрядчик перед началом производства работ обязательно представляет Заказчику образцы материалов и изделий и согласует цвет и всех материалов оттенок (красок, облицовочных материалов, дверных блоков и т.д.) При выполнении работ отделочные материалы должны отвечать требованиям Заказчика и согласовываться с Заказчиком; Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Поставщиком. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная, Поставщик исправляет дефект работ в указанные сроки Заказчиком и за счет средств Поставщика; Поставщик при подписании Договора предоставляет Заказчику на согласование и утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки завершения отдельных этапов работ по текущему ремонту. При этом отдельные этапы работы, определенные Графиком работы будут приниматься по акту выполненных работ. Срок выполнения работ - со дня заключения договора 30 календарных дней. Все работы осуществляются силами и средствами Поставщика; В представленной поставщиком конкурсной заявке необходимо указать гарантийный срок на выполняемые ими работы. Гарантийный эксплуатационный срок не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Дефекты, обнаруженные в период гарантийной эксплуатации Подрядчик должен устранить за свой счет в течение 10 рабочих дней после получения от Заказчика уведомления об устранении
выявленных дефектов; Поставщик в процессе выполнения работ обеспечивает ежедневную чистоту и производит уборку мусора от ремонтных работ в помещении. После завершения текущего ремонта объект сдать в чистовой отделке, вывести мусор.
