Техническая спецификация

- Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.

- Все ремонтно-строительные работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан, требованиями техники безопасности, санитарными, экологическими и противопожарными нормами.

- Поставщик обязан:

- представить Заказчику на согласование график выполнения работ с указанием сроков, последовательности и этапов выполнения работ;

- назначить ответственное лицо для ежедневного контроля качества выполняемых работ и координации взаимодействия с Заказчиком;

- обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом;

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности, санитарных норм и правил пожарной безопасности.

- Поставщик обязан выполнять ремонтные работы поэтапно в соответствии с согласованным графиком производства работ с учетом непрерывного функционирования медицинского учреждения. Производство работ не должно препятствовать деятельности Заказчика, работе медицинского персонала, оказанию медицинских услуг и передвижению пациентов.

- Последовательность, сроки и зоны выполнения работ подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Переход к следующему этапу работ осуществляется после завершения предыдущего этапа и его согласования с Заказчиком.

- При выполнении работ Поставщик обязан обеспечить безопасность пациентов, посетителей и персонала, предусмотреть меры по ограничению распространения строительной пыли, шума, загрязнений и обеспечить ограждение зон проведения работ.

- Поставка, транспортировка, разгрузка, складирование, хранение и подача строительных материалов, оборудования и конструкций на объект осуществляется силами и за счет Поставщика.

- Все материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, надлежащего качества и соответствовать требованиям действующих стандартов и нормативных документов.

- Поставщик принимает на себя все расходы, связанные с выполнением работ, включая приобретение материалов и оборудования, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение материалов, вывоз строительного мусора и иные расходы, необходимые для полного выполнения работ.

- Коммунальные услуги, необходимые для выполнения работ, Поставщик обеспечивает собственными силами и за свой счет.

- Заказчик не несет ответственности за хранение материалов, оборудования, конструкций, а также за их утрату, повреждение или порчу на объекте.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность выполняемых работ, материалов, оборудования и имущества Заказчика, а также принять меры по защите объекта от повреждений, вызванных погодными условиями, пожаром, кражами и иными обстоятельствами.

- Потенциальный подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку, складирование и хранение всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Все поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика.

- Складирование материалов допускается только в местах, согласованных с Заказчиком.

- В процессе выполнения работ Поставщик обязан содержать объект и прилегающую территорию в чистоте, своевременно удалять строительный мусор, а по завершении работ полностью очистить объект и вывезти отходы.

- Выполненные работы не должны иметь дефектов, недоработок и скрытых недостатков, снижающих качество и эксплуатационные характеристики объекта.

- Конструктивные решения и применяемые материалы должны обеспечивать надежность, соответствовать санитарным, экологическим и противопожарным требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Техникалық сипаттама

- Жұмыстар сметалық құжаттамаға және Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес орындалуы тиіс.

- Барлық жөндеу-құрылыс жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне, қауіпсіздік техникасы талаптарына, санитариялық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес орындалуы тиіс.

- Өнім беруші міндетті:

- жұмыстарды орындау мерзімдерін, кезеңділігін және реттілігін көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуға;

- орындалатын жұмыстардың сапасына күнделікті бақылау жүргізу және Тапсырыс берушімен өзара іс-қимылды үйлестіру үшін жауапты тұлғаны тағайындауға;

- жұмыстарды білікті мамандардың орындауын қамтамасыз етуге;

- қауіпсіздік техникасы, санитариялық нормалар және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз етуге.

- Өнім беруші жөндеу жұмыстарын медициналық мекеменің үздіксіз жұмыс істеуін ескере отырып, келісілген жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес кезең-кезеңімен орындауға міндетті. Жұмыстарды орындау Тапсырыс берушінің қызметіне, медицина қызметкерлерінің жұмысына, медициналық қызметтердің көрсетілуіне және пациенттердің қозғалысына кедергі келтірмеуі тиіс.

- Жұмыстарды орындау реттілігі, мерзімдері және аймақтары Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс. Келесі кезеңге өту алдыңғы кезең толық аяқталып, Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.

- Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші пациенттердің, келушілердің және персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, құрылыс шаңының, шудың және ластанудың таралуын шектеу шараларын қабылдауға, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін аймақтарды қоршауды қамтамасыз етуге міндетті.

- Құрылыс материалдарын, жабдықтарды және конструкцияларды объектіге жеткізу, тасымалдау, түсіру, орналастыру, сақтау және беру Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

- Барлық материалдар, бұйымдар мен жабдықтар жаңа, сапалы және қолданыстағы стандарттар мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

- Өнім беруші жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды, оның ішінде материалдар мен жабдықтарды сатып алу, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары, сақтау, құрылыс қоқысын шығару және жұмыстарды толық орындауға қажетті өзге де шығындарды өз мойнына алады.

- Жұмыстарды орындау үшін қажетті коммуналдық қызметтерді Өнім беруші өз күшімен және өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.

- Тапсырыс беруші объектідегі материалдардың, жабдықтардың және конструкциялардың сақталуына, жоғалуына, бүлінуіне немесе зақымдануына жауапты болмайды.

- Өнім беруші орындалатын жұмыстардың, материалдардың, жабдықтардың және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ауа райы жағдайлары, өрт, ұрлық немесе өзге де себептерден болатын зақымдардың алдын алу шараларын қабылдауға міндетті.

- Әлеуетті мердігер жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді, орналастыруды және сақтауды ұйымдастыруға жауапты болады. Барлық жеткізілімдер тек Өнім берушінің атына рәсімделуі тиіс.

- Материалдарды сақтау және орналастыру тек Тапсырыс берушімен келісілген орындарда жүзеге асырылуы тиіс.

- Жұмыстарды орындау барысында Өнім беруші объектіні және оған іргелес аумақты таза ұстауға, құрылыс қоқысын уақтылы шығаруға, ал жұмыстар аяқталғаннан кейін объектіні толық тазалап, қалдықтарды шығаруға міндетті.

- Орындалған жұмыстарда сапаны және пайдалану сипаттамаларын төмендететін ақаулар, аяқталмаған жұмыстар немесе жасырын кемшіліктер болмауы тиіс.

- Конструктивтік шешімдер мен қолданылатын материалдар сенімділікті қамтамасыз етуі және Қазақстан Республикасында қолданыстағы санитариялық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі тиіс.

- Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.