Техническая спецификация закупаемых товаров/услуг/ работ
	[bookmark: _Hlk171926560]№
п/п
	Наименование закупаемых товаров (работы, услуги)
	Краткая характеристика (описание) товаров, (работ и услуг)
	Ед.изм 
	Кол-во

	1
	Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/технологических схем/паспортов/локальных смет
	По разработке сметного расчета, дефектного акта  и локальной сметы
	работа
	1



1. Разработка сметного расчета, дефектного акта и локальной сметы осуществляется в соответствии со СНиП и законодательством, действующим на территории Республики Казахстан;
2. Разработанные сметные расчеты, дефектные акты и локальные сметы  должны быть переданы заказчику по акту приема-передачи в 2-х экземплярах и приложением электронного варианта сметной документации с исходными данными;
3. Проектировщик в обязательном порядке должен иметь лицензию на осуществление составления сметного рачета, дефектного акта и локальной сметы. Без субподрядных организаций поставщик обязан самолично приехать на объект и произвести все замеры  в течении 2 рабочих дней после подписания договора  
4. Исполнитель должен направить специалиста на фактическое место для проведения обмерно -обследовательских работ для составление сметного расчета,дефектного акта и локальной сметы. Сметная документация должна подробно отражать перечь проводимых работ и их объемов. Каждая сметная документация составляется отдельно. Согласно ниже перечисленному перечню 

1)   Сметная документация на футбольные поле
2)   Сметная документация на подготовку площадей для расширения школьного гардероба

5. Необходимо сделать предварительные  сметные расчеты, дефектные акты, локальные сметы  и согласовать с Заказчиком. Исполнитель обязан согласовать, при необходимости вносить корректировки в сметном расчете и дефектном акте  исходя из пожеланий/ нужд Заказчика. После утверждение предварительной сметы и дефектного акта  Заказчиком, Исполнитель предоставляет Заказчику сметный расчет, дефектный акт   и локальную смету. 
6. Место поставки: область Атырау, Махамбетский район, с.Махамбет, ул.Боранкулова, 7
7. Срок поставки: в течении  16 календарных дней с момента вступления в силу договора











Сатып алынатын тауарлардың/қызметтердің/ жұмыстардың техникалық ерекшелігі

	№
п/п
	Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы 
	Тауарлардың, (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің) қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)
	Бірлік 
	Дана саны 

	1
	Нормативтік / техникалық құжаттаманы / технологиялық схемаларды / паспорттарды / жергілікті сметаларды әзірлеу / түзету жөніндегі жұмыстар
	Сметалық есепті, ақау актісін және жергілікті сметаны әзірлеу бойынша
	Жұмыс 
	1



1.  Сметалық есепті, ақау актісін және жергілікті сметаны әзірлеу ҚНжЕ-ге және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады;
2. Әзірленген сметалық есептер, ақау актілері және жергілікті сметалар тапсырыс берушіге қабылдау-тапсыру актісі бойынша 2 данада және сметалық құжаттаманың бастапқы деректері бар электрондық нұсқасын қоса бере отырып берілуге тиіс;
3.  Жобалаушының мiндеттi түрде сметалық есептi, ақау актiсiн және жергiлiктi сметаны жасауды жүзеге асыруға лицензиясы болуы тиiс. Қосалқы мердігерлік ұйымдарсыз жеткізуші объектіге өзі келуге және шартқа қол қойылғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде барлық өлшеулерді жүргізуге міндетті
4. Орындаушы сметалық есептi, ақау актiсiн және жергiлiктi сметаны жасау үшiн өлшеу-зерттеу жұмыстарын жүргiзу үшiн нақты орынға маманды жiберуге тиiс. Сметалық құжаттама жүргізілетін жұмыстардың тізбесін және олардың көлемін егжей-тегжейлі көрсетуі тиіс. Әрбір сметалық құжаттама бөлек дайындалады, төмендегі тізімге сәйкес

1)  Футбол алаңына сметалық құжаттама
2)  Мектеп гардеробын кеңейту мақсатында жапсырма орын дайындау үшін сметалық
     Құжаттама

5. Алдын ала сметалық есептеулер, ақаулық актілер, жергілікті сметалар жасау және Тапсырыс берушімен келісу қажет. Орындаушы Тапсырыс берушінің тілектерін/мұқтаждарын негізге ала отырып, сметалық есепте және ақау актісінде келісуге, қажет болған жағдайда түзетулер енгізуге міндетті. Тапсырыс беруші алдын ала смета мен ақау актісін бекіткеннен кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге сметалық есепті, ақау актісін және жергілікті сметаны ұсынады.
[bookmark: _GoBack]6. Жеткізу орны: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет селосы, Боранқұлов көшесі, 7
7. Жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

