## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по художественному оформлению стен методом UV-печати

(проект: “Адал азамат”)

### 1. Наименование услуги

Выполнение работ по художественному оформлению стен внутренних помещений посредством прямой печати на поверхности стены с применением профессионального оборудования и гипоаллергенных UV-чернил.

Место оказания услуги: КГУ «Средняя школа-гимназия  №12»

### 2. Объем работ

- Общая площадь печати — 100 м²

- Количество изображений — свыше 10 единиц

### 3. Тематика и художественное содержание

- Общая тема проекта — «Адал азамат» (Честный гражданин).

- Тематические направления: патриотизм, честность, уважение, трудолюбие, экология, образование и общественная активность.

- Все эскизы, рисунки подлежат обязательному согласованию с заказчиком до начала печати по требованию программы «Адал азамат» (Брендбук) – Программа имеется.

### 4. Характеристика и требования к выполнению работ

- Применяются гипоаллергенные UV-чернила, безопасные для использования в образовательных учреждениях (без запаха, без выделения вредных веществ).

- Разрешение печати — не менее 1200 dpi (фотокачество).

- Печать на подготовленных гладких заранее окрашенных поверхностях, все расходы за счет поставщика(побелка, покраска нужный стены).

- Работы выполняются без повреждения стен, с соблюдением санитарных норм.

### 5. Этапы выполнения работ

- Проведение замеров и определение зон печати.

- Разработка дизайн-макетов в рамках темы «Адал азамат».

- Согласование всех изображений с заказчиком.

- Подготовка поверхностей (очистка, выравнивание, грунтовка при необходимости).

- Нанесение изображений методом UV-печати.

- Финальный осмотр и приёмка выполненных работ.

### 6. Требования к качеству

- Полное соответствие утверждённым эскизам и цветовой гамме.

- Отсутствие подтёков, искажений и неравномерности.

- Яркость, чёткость и долговечность изображений.

- Стойкость к ультрафиолету и механическому воздействию.

### 8. Место выполнения

Внутренние помещения школы:

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

қабырғаларды UV-баспа әдісімен көркемдік безендіру бойынша жұмыстарды орындауға

(«Адал азамат» жобасы)

1, Қызметтің атауы

Кәсіби жабдықты және гипоаллергенді UV-сияны қолдана отырып, қабырға бетіне тікелей басу арқылы ішкі үй-жайлардың қабырғаларын көркемдік безендіру бойынша жұмыстарды орындау.

Қызмет көрсету орны: «№12 орта мектеп гимназиясы» КММ

2, Жұмыс көлемі

• Баспаның жалпы ауданы - 100 м ²

• Бейнелер саны - 10 бірліктен астам

3, Тақырыбы және көркемдік мазмұны

• Жобаның жалпы тақырыбы - «Адал азамат» (Адал азамат).

• Тақырыптық бағыттар: патриотизм, адалдық, құрмет, еңбексүйгіштік, экология, білім және қоғамдық белсенділік.

• Барлық эскиздер, суреттер «Адал азамат» (Брендбук) бағдарламасының талабы бойынша басылым басталғанға дейін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс - Бағдарлама бар.

4, Жұмыс сипаттамасы және оны орындауға қойылатын талаптар

• Білім беру мекемелерінде пайдалану үшін қауіпсіз гипоаллергенді UV-сия қолданылады (иіссіз, зиянды заттар бөлінбейді).

• Басып шығару рұқсаты - кемінде 1200 н/д (фотокачество).

• Дайындалған тегіс алдын ала боялған беттерге басып шығару, барлық шығындар жеткізуші есебінен (ақтау, қалаған қабырғаны бояу).

• Жұмыстар санитарлық нормаларды сақтай отырып, қабырғаларды бүлдірмей орындалады.

5, Жұмыстарды орындау кезеңдері

1, Өлшеулер жүргізу және баспа аймақтарын анықтау.

2, «Адал азамат» тақырыбы шеңберінде дизайн-макеттер әзірлеу.

3, Барлық суреттерді тапсырыс берушімен келісу.

4, Беттерді дайындау (қажет болған жағдайда тазалау, тегістеу, астарлау).

5, Суреттерді UV-басып шығару әдісімен салу.

6, Соңғы тексеру және орындалған жұмыстарды қабылдау.

6, Сапаға қойылатын талаптар

• Бекітілген эскиздер мен түсті гаммаға толық сәйкестігі.

• Кемшіліктердің, бұрмалаулардың және біркелкі еместіктің болмауы.

• Бейнелердің жарықтығы, нақтылығы және ұзақтығы.

• Ультракүлгін және механикалық әсерге төзімділік.

8. Орындалу орны

Мектептің ішкі үй-жайлары: