ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Объект: ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница», г. Алматы, Медеуский район, ул. Демченко 83 «Б».
На выполнение работ по комплексной расчистке лога протяженностью 130 погонных метров и прилегающей территории с обеих сторон.
1. Предмет и границы работ.
· Комплексная очистка лога (оврага, водоотводного русла) общей протяженностью 130 погонных метров и прилегающей территории по обеим сторонам на всей протяженности.
· Границы очистки: по обеим сторонам лога на всей протяженности 130 погонных метров, от верхней бровки лога до существующих ограждений.
· Место выполнения работ: Демченко 83 б.
2. Состав работ.
· Осмотр участка, фотофиксация исходного состояния и обозначение границ очистки.
· Ручная и механизированная расчистка дна и откосов лога от валежника, упавших ветвей, скоплений сухой растительности, бытового мусора и иных засоров.
· Удаление сухостоя, кустарниковой поросли, зарослей травы и вьющейся растительности в установленных границах, включая обе стороны лога.
· Распиловка и измельчение крупного валежника и ветвей для безопасной погрузки; сбор опавшей листвы и растительных остатков.
· Очистка дна от ила и наносного грунта в местах засоров при их наличии, без углубления русла сверх существующего профиля и без нарушения устойчивости откосов.
· Сбор, сортировка при необходимости, погрузка, вывоз и надлежащее размещение/передача всех образовавшихся отходов.
· Заключительная уборка всей зоны работ, устранение временных куч мусора и следов производства работ.
2.1. Дополнительная очистка территории вокруг мусорных контейнеров.
· Разовая уборка территории контейнерной площадки на территории Заказчика, включая участки вокруг контейнеров, за контейнерами и вдоль ближайших ограждений в согласованных границах.
· Сбор разбросанного бытового мусора, сухой травы, листьев, веток и других загрязнений; упаковка при необходимости, погрузка и вывоз собранных при уборке отходов за счет Поставщика.
· Поставщик не вправе перекладывать собранный при очистке территории мусор в контейнеры Заказчика. По окончании работ контейнерная площадка и прилегающая зона должны быть очищены.
3. Требования к выполнению.
· Поставщик самостоятельно определяет безопасный способ работ и обеспечивает необходимую исправную технику, транспорт, инструменты, персонал и средства индивидуальной защиты.
· Не допускать повреждения действующих деревьев, строений, ограждений, инженерных коммуникаций, дорожек и иных объектов. Вырубка живых деревьев допускается только при наличии необходимых согласований и разрешений.
· Запрещается сжигание мусора на участке, засыпка русла, сброс отходов в водотоки и оставление собранных отходов на территории заказчика.
· При обнаружении коммуникаций или опасных предметов работы на соответствующем участке приостанавливаются до согласования безопасных действий с заказчиком.
4. Результат и приемка.
· Лог очищен от засоров на всем участке 130 метров; территория по обеим сторонам очищена до существующих ограждений на всей протяженности; территория вокруг мусорных контейнеров очищена от разбросанного мусора и растительных остатков.
· Отсутствуют оставленные кучи ветвей, валежника, сухой травы, бытового мусора, извлеченного ила и грунта.
· Поставщик предоставляет фотографии до и после работ с привязкой к участкам, а также подтверждающие документы по вывозу/передаче отходов при их применимости.
· При выявлении недостатков Поставщик устраняет их за свой счет до приемки.
5. Стоимость и сроки.
· В стоимость включены все затраты на труд, технику, инструменты, ГСМ, погрузку, вывоз, обращение с отходами, организацию безопасности и окончательную уборку. Дополнительные финансовые затраты Заказчика не допускаются.
· Срок выполнения: 20 календарных дней со дня вступления договора в силу.
· Примечание: до размещения закупки необходимо зафиксировать границы и ориентировочную площадь территории до ограждений, местоположение контейнерной площадки и при необходимости объем выемки грунта. Фото не заменяют описание измеримых объемов работ.
Поставщик обязан организовать и выполнить работы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применимыми техническими регламентами, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Республики Казахстан, требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, не допуская создания угрозы жизни и здоровью пациентов, работников Заказчика и иных лиц, находящихся на территории медицинской организации.
При выявлении несоответствий выполненных работ обязательным требованиям Поставщик обязан устранить их за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. Приёмка выполненных работ не освобождает Поставщика от ответственности за выявленные впоследствии недостатки и нарушения в пределах, предусмотренных договором и законодательством Республики Казахстан.
Поставщик несёт ответственность за нарушения вышеуказанных требований, допущенные по его вине, а также обязан за свой счёт устранить выявленные нарушения и их последствия в установленном законодательством порядке.
Поставщик несёт полную ответственность за сохранность принадлежащих ему материалов, изделий, оборудования, инвентаря, техники и иного имущества, используемого или размещённого на объекте в связи с выполнением работ. В случае кражи, хищения, утраты, недостачи или повреждения указанного имущества Поставщик самостоятельно несёт все связанные с этим убытки и расходы, включая расходы на приобретение, замену или восстановление утраченного или повреждённого имущества. Заказчик не несёт ответственности за кражу, хищение, утрату, недостачу или повреждение указанного имущества. Поставщик не вправе предъявлять Заказчику требования о возмещении соответствующих убытков или расходов.
В случае повреждения имущества Заказчика по вине Поставщика, его работников или привлечённых им третьих лиц в процессе выполнения работ Поставщик обязан незамедлительно и за свой счёт восстановить повреждённое имущество до состояния, в котором оно находилось до повреждения. В случае невозможности восстановления повреждённого имущества либо отказа от восстановления в натуре Поставщик обязан возместить Заказчику причинённые убытки в полном объёме в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика.












ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Нысан: "Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы" ШЖҚ МКК, Алматы қ., Медеу ауданы, Демченко к-сі, 83 "Б".
Ұзындығы 130 қума метр журналды және екі жағынан іргелес аумақты кешенді тазарту бойынша жұмыстарды орындауға.
1.	Жұмыстың мәні мен шекаралары.
* Жалпы ұзындығы 130 қума метр болатын Журналды (жыраны, су бұру арнасын) және бүкіл ұзындығы бойынша екі жағынан іргелес аумақты кешенді тазарту.
* Тазалау шекаралары: журналдың екі жағында 130 сызықтық метр ұзындықта, журналдың жоғарғы жиегінен қолданыстағы қоршауларға дейін.
* Жұмыс орны: Демченко 83 б.
2.	Жұмыс құрамы.
* Сайтты тексеру, бастапқы күйді фотосуретке түсіру және тазалау шекараларын белгілеу.
* Қураған ағаштардан, құлаған бұтақтардан, құрғақ өсімдіктерден, тұрмыстық қоқыстардан және басқа да бітелулерден журналдың түбін және беткейлерін қолмен және механикаландырылған тазарту.
* Журналдың екі жағын қоса алғанда, белгіленген шекараларда қураған, бұталы, шөпті және альпинистік өсімдіктерді алып тастау.
* Қауіпсіз тиеу үшін үлкен қураған ағаштар мен бұтақтарды аралау және ұсақтау; құлаған жапырақтар мен өсімдік қалдықтарын жинау.
* Бітеліп қалған жерлерде түбін шламнан және шөгінді топырақтан тазарту, бар бейіннен тыс арнаны тереңдетпей және беткейлердің тұрақтылығын бұзбай.
* Барлық пайда болған қалдықтарды жинау, сұрыптау, тиеу, шығару және тиісті орналастыру/беру.
* Барлық жұмыс аймағын қорытынды жинау, уақытша қоқыс үйінділерін және жұмыс өндірісінің іздерін жою.
2.1.	Қоқыс жәшіктерінің айналасын қосымша тазалау.
* Контейнерлердің айналасындағы, контейнерлердің артындағы және келісілген шекаралардағы жақын маңдағы қоршаулар бойындағы учаскелерді қоса алғанда, тапсырыс берушінің аумағындағы контейнер алаңының аумағын біржолғы жинау.
* Шашыраңқы тұрмыстық қоқыстарды, құрғақ шөптерді, жапырақтарды, бұтақтарды және басқа да ластаушы заттарды жинау; қажет болған жағдайда орау, жинау кезінде жиналған қалдықтарды жеткізушінің есебінен тиеу және шығару.
* Өнім беруші аумақты тазалау кезінде жиналған қоқысты Тапсырыс берушінің контейнерлеріне ауыстыруға құқылы емес. Жұмыс аяқталғаннан кейін контейнер алаңы мен іргелес аймақ тазалануы керек.
3.	Орындауға қойылатын талаптар.
* Жеткізуші Жұмыстың қауіпсіз әдісін дербес анықтайды және қажетті жарамды техниканы, көлікті, құралдарды, персоналды және жеке қорғаныс құралдарын қамтамасыз етеді.
* Жұмыс істеп тұрған ағаштардың, құрылыстардың, қоршаулардың, инженерлік коммуникациялардың, жолдардың және өзге де объектілердің бүлінуіне жол бермеу. Тірі ағаштарды кесуге қажетті келісімдер мен рұқсаттар болған жағдайда ғана жол беріледі.
* Учаскеде қоқысты жағуға, арнаны толтыруға, қалдықтарды су ағындарына тастауға және жиналған қалдықтарды Тапсырыс берушінің аумағында қалдыруға тыйым салынады.
* Коммуникациялар немесе қауіпті заттар анықталған кезде тиісті учаскедегі жұмыстар Тапсырыс берушімен қауіпсіз іс-қимылдар келісілгенге дейін тоқтатыла тұрады.
4.	Нәтиже және қабылдау.
* Журнал бүкіл учаскеде 130 метр бітелуден тазартылды; екі жағындағы аумақ барлық ұзындықтағы қолданыстағы қоршауларға дейін тазартылды; қоқыс контейнерлерінің айналасы шашыраңқы қоқыстардан және өсімдік қалдықтарынан тазартылды.
* Бұтақтардың, қураған ағаштардың, құрғақ шөптердің, тұрмыстық қоқыстардың, алынған лайдың және топырақтың қалдықтары жоқ.
* Жеткізуші учаскелерге байланған жұмыстарға дейінгі және кейінгі фотосуреттерді, сондай-ақ қалдықтарды шығару/беру жөніндегі растайтын құжаттарды, олар қолданылған кезде ұсынады.
* Кемшіліктер анықталған кезде Жеткізуші оларды қабылдағанға дейін өз есебінен жояды.
5.	Құны мен мерзімі.
* Құнға еңбекке, техникаға, құралдарға, ЖЖМ-ге, тиеуге, әкетуге, қалдықтармен жұмыс істеуге, қауіпсіздікті ұйымдастыруға және түпкілікті жинауға арналған барлық шығындар кіреді. Тапсырыс берушінің қосымша қаржылық шығындарына жол берілмейді.
* Орындалу мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
• Ескертпе: сатып алуды орналастырмас бұрын қоршауларға дейінгі аумақтың шекаралары мен болжамды алаңын, контейнерлік алаңның орналасқан жерін және қажет болған жағдайда топырақ қазу көлемін белгілеу қажет. Фотосуреттер өлшенетін жұмыс көлемінің сипаттамасын алмастырмайды.
Өнім беруші пациенттердің, Тапсырыс беруші қызметкерлерінің және медициналық ұйымның аумағындағы өзге де адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіруге жол бермей, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, қолданылатын техникалық регламенттерге, Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық талаптарын, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, жұмыстарды ұйымдастыруға және орындауға міндетті.
Орындалған жұмыстардың міндетті талаптарға сәйкес .стігі анықталған кезде Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті. Орындалған жұмыстарды қабылдау өнім берушіні шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде кейіннен анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды.
Өнім беруші жоғарыда аталған талаптардың өз кінәсінен жол берілген бұзушылықтары үшін жауап береді, сондай-ақ анықталған бұзушылықтар мен олардың салдарын заңнамада белгіленген тәртіппен өз есебінен жоюға міндетті.
Өнім беруші жұмыстарды орындауға байланысты объектіде пайдаланылатын немесе орналастырылған өзіне тиесілі материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың, Мүкәммалдың, техниканың және өзге де мүліктің сақталуына толық жауапты болады. Көрсетілген мүлік ұрланған, ұрланған, Жоғалған, жетіспеген немесе бүлінген жағдайда өнім беруші жоғалған немесе бүлінген мүлікті сатып алуға, ауыстыруға немесе қалпына келтіруге арналған шығыстарды қоса алғанда, осыған байланысты барлық шығындар мен шығыстарды дербес көтереді. Тапсырыс беруші аталған мүлікті ұрлағаны, ұрлағаны, жоғалтқаны, жетіспегені немесе бүлдіргені үшін жауапты болмайды. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тиісті залалдарды немесе шығыстарды өтеу туралы талап қоюға құқылы емес.
Тапсырыс берушінің мүлкі өнім берушінің, оның қызметкерлерінің немесе ол тартқан үшінші тұлғалардың кінәсінен бүлінген жағдайда, жұмыстарды орындау процесінде өнім беруші бүлінген мүлікті бүлінгенге дейін дереу және өз есебінен қалпына келтіруге міндетті. Бүлінген мүлікті қалпына келтіру не заттай қалпына келтіруден бас тарту мүмкін болмаған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірілген залалды Тапсырыс берушінің жазбаша талабын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен аспайтын мерзімде толық көлемде өтеуге міндетті.
